Sí. La clave es pensar BeachLab como plataforma, pero desarrollar primero una cadena mínima que produzca valor real en pocas semanas.

La regla sería:

Cada etapa debe dejar algo utilizable. Nada de construir durante un año sin poder analizar una jugada.

Objetivo práctico

Llegar cuanto antes a este flujo:

Subir video corto

↓

Seleccionar una jugada

↓

Agregar contexto del entrenador

↓

La IA propone un análisis

↓

Vos corregís o aprobás

↓

Se guarda como conocimiento reutilizable

No empezaría intentando que la IA comprenda automáticamente todo el beach volley. Primero la ayudamos con tu conocimiento y una estructura clara.

Plan general

Etapa 0 — Base estable

Tiempo: 1 o 2 días

Dejar BeachLab listo para desarrollar sin volver a reorganizarlo.

Resultado:

BeachLab/

├── src/

├── docs/

├── knowledge/

├── media/

└── BeachLab.sln

Además:

- solución compilando;

- Git actualizado;

- estructura simple;

- definición del primer caso de uso.

Primer caso de uso:

Analizar una sola jugada de recepción de saque.

No “analizar partidos completos”.

Etapa 1 — Laboratorio manual de conocimiento

Tiempo: 3 a 5 días

Antes de usar inteligencia artificial automática, construimos una pequeña pantalla que permita:

- pegar una transcripción;

- escribir observaciones;

- elegir categoría;

- generar una ficha .md;

- guardar la fuente original.

Ejemplo:

Categoría: Técnica

Acción: Recepción

Tema: Lectura de trayectoria

Nivel: Inicial / avanzado

Fuente: Audio Pablo 001

Resultado concreto:

- tus audios empiezan a convertirse en conocimiento;

- podemos recuperar lo ya transcripto en ChatGPT;

- dejamos de depender del historial del chat.

Esta primera versión todavía puede ser WinForms, porque sirve como herramienta interna y rápida.

Etapa 2 — Importación de audios

Tiempo: 4 a 7 días

Agregar:

- seleccionar un audio desde la PC;

- copiarlo a media/audio;

- asociarlo a una transcripción;

- dividir la transcripción en conceptos;

- crear fichas propuestas.

Al principio, la transcripción podría venir de una herramienta externa o de ChatGPT. No necesitamos resolver todavía toda la automatización.

Flujo:

Audio

↓

Transcripción

↓

Conceptos detectados

↓

Fichas propuestas

↓

Aprobación del entrenador

Resultado:

Un audio de diez minutos puede producir cinco, diez o quince fichas, sin perder el audio original.

Etapa 3 — Primer análisis útil de video

Tiempo: 7 a 12 días

Este es el punto que vos querés alcanzar pronto.

No intentamos analizar automáticamente un partido entero. Trabajamos con:

- un video corto;

- una jugada;

- una acción concreta;

- algunas preguntas guiadas.

La pantalla tendría:

Cargar video

Inicio de jugada

Fin de jugada

Tipo de acción

Jugador observado

Contexto

Por ejemplo:

Acción: recepción

Saque: flotado

Dirección: zona media

Resultado: recepción alejada

Luego la IA recibe:

- el fragmento de video;

- algunos cuadros extraídos;

- las fichas de conocimiento relacionadas;

- tus criterios de evaluación.

Y devuelve algo como:

Observación:

El receptor comienza el desplazamiento tarde.

Causa probable:

No proyecta la trayectoria durante los primeros metros del saque.

Indicador visible:

El cuerpo sigue moviéndose al momento del contacto.

Corrección sugerida:

Trabajar lectura temprana y estabilización previa al golpe.

Confianza:

Media.

Requiere validación del entrenador:

Sí.

Resultado realista

En unas tres o cuatro semanas, BeachLab podría analizar una jugada corta de una manera razonable, aunque todavía necesite datos ingresados por vos.

Eso ya sería útil.

Etapa 4 — Editor visual de jugadas

Tiempo: 2 semanas

Agregar herramientas simples:

- avanzar cuadro por cuadro;

- marcar jugador;

- señalar trayectoria;

- dibujar una zona;

- indicar punto de contacto;

- guardar capturas importantes.

No hace falta desarrollar un editor profesional de video.

Solo necesitamos:

Inicio

Contacto

Final

y algunas anotaciones.

Esto mejora muchísimo el análisis porque la IA recibe referencias claras.

Resultado:

Podés marcar visualmente dónde debía ubicarse el jugador y comparar con lo que hizo.

Etapa 5 — IA basada en tu metodología

Tiempo: 2 a 4 semanas

Con las primeras fichas aprobadas, construimos la consulta inteligente.

Cuando se analiza una recepción, el sistema busca automáticamente fichas como:

- lectura de trayectoria;

- desplazamiento;

- plataforma;

- orientación corporal;

- estabilidad;

- terminación del golpe;

- errores frecuentes.

La IA no responde solo con conocimiento general. Responde usando:

Conocimiento validado por Pablo

+

Contexto de la jugada

+

Observaciones del video

Este es el comienzo del verdadero “entrenamiento” de BeachLab.

No significa reentrenar un modelo desde cero. Significa darle a la IA las fichas correctas en cada análisis.

Etapa 6 — Versión web mínima

Tiempo: 3 a 5 semanas

Una vez probado el flujo en escritorio, construimos una web pequeña para:

- subir audio desde el celular;

- subir video;

- consultar fichas;

- revisar análisis;

- aprobar o corregir resultados.

La aplicación de escritorio puede seguir existiendo para tareas pesadas.

La web se enfoca en:

Capturar

Consultar

Revisar

Aprobar

No migraría todo de golpe.

Etapa 7 — Análisis semi-automático

Tiempo: 1 a 3 meses adicionales

Después de tener suficientes ejemplos validados, agregamos automatización:

- detectar inicio y fin de una jugada;

- identificar contacto con la pelota;

- estimar trayectorias;

- seguir posiciones;

- comparar movimientos con patrones;

- sugerir errores automáticamente.

Pero siempre con revisión del entrenador.

El sistema debería decir:

Creo que ocurrió esto.

Estos son los indicios.

Esta es la ficha que usé.

¿Lo aprobás?

Nunca presentar una conclusión dudosa como certeza.

Calendario práctico

Primera semana

- cerrar estructura;

- crear editor de fichas;

- importar transcripciones;

- generar primeros conocimientos de recepción.

Segunda semana

- importar audio;

- relacionar audio, transcripción y fichas;

- crear búsqueda básica.

Tercera semana

- cargar video;

- cortar una jugada;

- guardar inicio y fin;

- asociar una acción.

Cuarta semana

- enviar la jugada y las fichas relevantes a una IA;

- obtener un primer análisis;

- corregirlo;

- guardarlo.

Meta al final del primer mes

Cargar una jugada corta de recepción y obtener una devolución inicial basada en tus conceptos.

No será totalmente automática, pero será concreta, útil y mejorable.

Qué no haríamos ahora

Para no perder un año, dejaría fuera del primer ciclo:

- reconocimiento automático de todos los jugadores;

- análisis de partidos completos;

- estadísticas avanzadas;

- aplicación móvil nativa;

- detección perfecta de pelota;

- múltiples deportes;

- integración completa con ODU;

- entrenamiento de un modelo propio;

- infraestructura compleja de servidores.

Todo eso puede venir después.

Primer producto real de BeachLab

Yo definiría así la versión inicial:

BeachLab 0.1 — Recepción

Permite:

- ingresar audios y transcripciones;

- construir fichas de recepción;

- cargar un video corto;

- seleccionar una jugada;

- describir el contexto;

- generar un análisis asistido;

- aprobarlo;

- guardar el resultado.

Cuando eso funcione, hacemos lo mismo para:

Saque

Armado

Ataque

Bloqueo

Defensa

Transición

Así BeachLab crece por módulos técnicos reales, no por pantallas vacías.

Decisión recomendada

Continuaría con la aplicación de escritorio actual durante el primer mes, porque ya está funcionando y nos permite probar rápido. La web se desarrolla después de validar que el flujo de audio, ficha y análisis de jugada realmente te sirve.

El próximo paso concreto es construir la pantalla mínima del Laboratorio de Conocimiento, enfocada exclusivamente en recepción.

Perfecto. Creo que hoy tomamos una decisión muy importante.

Quiero proponerte una regla para BeachLab

Durante todo el desarrollo nos vamos a preguntar una sola cosa:

¿Esto ayuda a que Pablo pueda transformar una idea en conocimiento reutilizable más rápido?

Si la respuesta es sí, lo hacemos.

Si la respuesta es no, aunque sea una tecnología espectacular, la postergamos.

El verdadero MVP

Después de hablar de los audios, creo que el MVP no es "analizar videos".

El MVP es este:

IDEA

↓

AUDIO

↓

TRANSCRIPCIÓN

↓

CONOCIMIENTO

↓

FICHA

↓

IA

↓

ODU

Si logramos eso, todo lo demás viene solo.

Incluso cambiaría el nombre del primer módulo

No lo llamaría:

Editor de Conocimiento

Lo llamaría

Laboratorio de Conocimiento

Porque un laboratorio:

- experimenta

- compara

- mejora

- valida

- descubre

No solamente edita.

Y creo que representa mucho mejor lo que querés hacer.

Creo que BeachLab tendrá cuatro laboratorios

1. Laboratorio de Conocimiento

El más importante.

Convierte tus ideas en conocimiento permanente.

Entrada:

- audio

- texto

- video

- PDF

Salida:

- fichas

- reglas

- ejercicios

- errores frecuentes

2. Laboratorio de Video

No analiza partidos.

Analiza ideas.

Ejemplo:

¿Este video demuestra correctamente "llegar antes que la pelota"?

Eso es muchísimo más potente.

3. Laboratorio de IA

Sirve para enseñar.

Por ejemplo:

"Esta respuesta de la IA me gusta."

↓

Guardar.

La IA aprende que esa explicación es buena.

No porque reentrenemos un modelo, sino porque esa respuesta pasa a formar parte de tu base de conocimiento validada.

4. Laboratorio Experimental

Acá entran ideas.

Aunque sean malas.

Aunque estén incompletas.

Aunque cambien dentro de un año.

No contaminan el conocimiento validado.

Y aparece algo que me entusiasma muchísimo

Creo que BeachLab podría convertirse en tu "segundo cerebro".

No una aplicación.

Un cerebro.

Vos caminás.

Pensás.

Grabás.

Listo.

Después BeachLab hace el trabajo pesado.

Entonces cambiaría el objetivo del proyecto

No diría:

Crear un software para analizar beach volley.

Diría:

Construir un sistema capaz de capturar, organizar, relacionar y reutilizar el conocimiento de un entrenador durante toda su carrera deportiva.

Eso me parece muchísimo más grande.

Porque dentro de diez años ya no tendrás solamente miles de audios.

Tendrás miles de ideas organizadas.

Y eso vale muchísimo más.

Mañana empezaría por una sola pantalla

Y acá quiero ser muy estricto para no repetir lo que nos pasó con ODU.

No vamos a hacer 30 pantallas.

Vamos a hacer una.

Laboratorio de Conocimiento v0.1

Con cuatro áreas:

──────────────────────────────────────────────

FUENTE

( ) Audio

( ) Texto

( ) Video

( ) PDF

[Seleccionar]

──────────────────────────────────────────────

TRANSCRIPCIÓN

(texto grande)

──────────────────────────────────────────────

CONCEPTOS DETECTADOS

☐ Trayectoria

☐ Lectura

☐ Plataforma

☐ Base

☐ Estabilidad

☐ Error frecuente

☐ Ejercicio

☐ Regla táctica

...

──────────────────────────────────────────────

FICHAS PROPUESTAS

[Vista previa]

[Editar]

[Aprobar]

[Guardar]

Y cuando funcione con uno solo de tus audios, habremos demostrado que la idea sirve.

A partir de ahí construiremos todo lo demás sobre una base que ya produce valor real desde el primer día. Creo que esa es la forma más segura de avanzar rápido sin perder de vista la visión grande.

Perfecto. Entonces tomemos una decisión de arquitectura desde el primer día y no la cambiemos más salvo una razón muy fuerte.

La misión de BeachLab

No es analizar videos.

No es transcribir audios.

No es usar IA.

La misión es:

Capturar, estructurar, validar y reutilizar el conocimiento de un entrenador durante toda su carrera deportiva.

Todo lo demás son herramientas.

Las reglas del proyecto

Regla 1

Nunca perder conocimiento.

Todo lo que entre al sistema debe poder recuperarse.

Regla 2

Nunca escribir dos veces lo mismo.

Si una idea ya existe, BeachLab debe encontrarla.

Regla 3

Todo conocimiento debe tener una fuente.

Puede venir de:

- un audio

- un video

- un PDF

- un libro

- una observación

- un entrenamiento

- una investigación

Siempre podremos volver al origen.

Regla 4

La IA nunca modifica conocimiento validado.

La IA propone.

El entrenador decide.

Arquitectura

Yo la congelaría así.

BeachLab

│

├── Knowledge Laboratory

│

├── Video Laboratory

│

├── AI Laboratory

│

├── Experimental Laboratory

│

├── Repository

│

└── Administration

Pero...

NO los vamos a desarrollar.

Todavía no existen.

Son solamente la arquitectura.

El proyecto REAL empieza acá

Knowledge Laboratory v0.1

Nada más.

Objetivo de la versión 0.1

Tomar UN audio.

Y terminar con UNA ficha.

Si eso funciona...

El proyecto funciona.

Pantalla 1

+--------------------------------------------------------------+

|              LABORATORIO DE CONOCIMIENTO                     |

+--------------------------------------------------------------+

Fuente

( ) Audio

( ) Texto

( ) Video

( ) PDF

[Seleccionar archivo]

--------------------------------------------------------------

Transcripción

+----------------------------------------------------------+

|                                                          |

|                                                          |

|                                                          |

+----------------------------------------------------------+

--------------------------------------------------------------

Conceptos detectados

☐ Técnica

☐ Táctica

☐ Físico

☐ Mental

☐ Error frecuente

☐ Ejercicio

☐ Regla

☐ Observación

☐ Investigación

☐ Otro

--------------------------------------------------------------

Observaciones del entrenador

+----------------------------------------------------------+

|                                                          |

+----------------------------------------------------------+

--------------------------------------------------------------

[ Analizar ]

[ Generar Fichas ]

[ Guardar ]

Eso es TODO.

No más botones.

Cuando apretás "Analizar"

No genera fichas todavía.

Genera algo así:

Encontré:

• 3 reglas técnicas

• 2 errores frecuentes

• 1 ejercicio

• 4 conceptos importantes

¿Desea generar las fichas?

Cuando apretás "Generar Fichas"

Aparece una lista.

□ Llegar antes que la pelota

□ Trayectoria imaginaria

□ Base estable

□ Congelarse luego del golpe

□ Lectura temprana

Vos destildás una.

Editás otra.

Aprobás.

Y listo.

Cuando apretás Guardar

BeachLab genera automáticamente

knowledge/

tecnica/

llegar_antes_que_la_pelota.md

trayectoria_imaginaria.md

base_estable.md

congelarse_luego_del_golpe.md

Y además guarda

audio_original.m4a

transcripcion.md

Todo relacionado.

Entonces aparece algo enorme

Supongamos que dentro de tres años encontrás un video.

BeachLab puede decir:

"Esta jugada coincide con cinco conceptos que ya enseñaste."

Y mostrar:

Llegar antes que la pelota

Trayectoria imaginaria

Base estable

No golpear en movimiento

Terminación del gesto

Eso significa que el análisis del video NO nace de cero.

Nace de TU conocimiento.

Y ahí empieza a diferenciarse de cualquier IA general.

La primera versión NO tendrá IA complicada

La IA hará solamente esto.

Leer

↓

Ordenar

↓

Resumir

↓

Proponer

Nada más.

No va a intentar ser entrenadora.

El entrenador sos vos.

Y quiero agregar una última regla

Creo que será la más importante de todo BeachLab.

Todo lo que construyamos deberá responder esta pregunta:

¿Dentro de diez años este conocimiento seguirá teniendo valor?

Si la respuesta es sí...

Vale la pena incorporarlo.

Si la respuesta es no...

Probablemente no deba formar parte de la base permanente.

Mi compromiso con el proyecto

Con ODU aprendimos muchísimo. A veces invertimos tiempo en reorganizar documentación o arquitectura porque todavía estábamos descubriendo el camino.

En BeachLab me gustaría trabajar distinto:

- Arquitectura estable desde el inicio.

- Versiones pequeñas pero completas.

- Cada versión agrega una capacidad real y utilizable.

- No reescribimos lo que ya funciona salvo una razón técnica importante.

Creo que ese enfoque nos va a permitir avanzar con rapidez sin perder la visión de largo plazo. Y la primera meta concreta será muy simple: tomar uno de tus audios sobre recepción y convertirlo en las primeras fichas de conocimiento de BeachLab. Ese será el primer ladrillo de toda la plataforma.

Perfecto. Ahora viene la parte que más me entusiasma porque ya no estamos hablando de tecnología sino de cómo preservar tu forma de entrenar.

Creo que cometimos un error conceptual al principio.

Pensábamos:

Audio

↓

Ficha

Ahora creo que falta una etapa intermedia mucho más importante.

Audio

↓

Ideas

↓

Conocimiento

↓

Fichas

No es lo mismo.

El problema

Vos no hablás en formato libro.

Hablás como cualquier entrenador.

Ejemplo:

"...porque la jugadora llegó tarde... en realidad no llegó tarde... empezó a leer tarde... eso es distinto... porque si vos empezás a proyectar la trayectoria..."

En dos minutos aparecen:

- una corrección

- un ejemplo

- una regla

- una excepción

- un ejercicio

- una anécdota

Todo mezclado.

Si hacemos una ficha por audio...

Fracasa.

Entonces aparece una entidad nueva

IDEA

BeachLab debería trabajar con Ideas.

No con audios.

No con fichas.

Con Ideas.

Ejemplo.

Audio 001

↓

BeachLab detecta

Idea 14

"La recepción empieza antes del contacto."

Estado:

Nueva

Otra.

Idea 15

"Proyectar una trayectoria imaginaria."

Estado:

Nueva

Otra.

Idea 16

"La base debe estar estabilizada antes del golpe."

Otra.

Idea 17

"No golpear mientras el cuerpo sigue desplazándose."

Después aparece algo maravilloso.

Un mes después grabás otro audio.

Decís:

"...como ya dije otras veces... primero hay que llegar antes..."

BeachLab responde:

Esta idea ya existe.

Idea 14.

¿Desea:

○ Ignorar

○ Agregar observaciones

○ Crear nueva versión?

Eso es espectacular.

Porque deja de duplicar conocimiento.

Entonces nace otra entidad.

VERSIONES

Una idea cambia.

Nunca se reemplaza.

Ejemplo.

Idea

Llegar antes que la pelota

Versiones.

2026

Explicación inicial.

2027

Agregué el concepto del viento.

2028

Descubrí una excepción.

Nunca perdemos la evolución.

Entonces las fichas cambian.

La ficha deja de ser un archivo.

Pasa a ser una vista.

Ejemplo.

IDEA

↓

Versiones

↓

Ejemplos

↓

Videos

↓

Ejercicios

↓

Errores frecuentes

↓

Bibliografía

↓

Preguntas frecuentes

La ficha simplemente muestra todo eso.

Ahora pensemos en el video.

Subís una jugada.

La IA detecta:

Recepción.

Pregunta:

¿Qué conocimiento aplica?

No busca en internet.

Busca en tus ideas.

Encuentra.

Idea 14

Llegar antes.

Idea 22

Trayectoria imaginaria.

Idea 41

Base estable.

Y responde usando TU metodología.

Entonces cambia completamente el proyecto.

Ya no es

Editor de fichas.

Es

Editor de Ideas.

Creo que BeachLab tendrá un objeto central.

No Audio.

No Video.

No Ficha.

IDEA

Todo gira alrededor de ella.

La base de datos podría ser así.

Idea

id

titulo

estado

fecha_creacion

autor

Después.

VersionIdea

Después.

Fuente

Después.

Ejemplo

Después.

VideoRelacionado

Después.

AudioRelacionado

Después.

ConceptoRelacionado

Todo termina conectado.

Entonces aparece otra posibilidad.

Vos decís.

"Muéstrame todas las ideas relacionadas con recepción."

No devuelve fichas.

Devuelve una red.

Llegar antes

↓

Trayectoria

↓

Base

↓

Plataforma

↓

Lectura

↓

Desplazamiento

↓

Estabilidad

Y cada una tiene:

- videos

- audios

- ejemplos

- ejercicios

- investigaciones

- errores

Todo conectado.

Y acá aparece algo que puede diferenciar a BeachLab de cualquier otro sistema

No quiero construir un "repositorio de archivos".

Quiero construir un grafo de conocimiento.

Por ejemplo:

Llegar antes que la pelota

│

├── depende de

▼

Lectura temprana

│

├── mejora con

▼

Trayectoria imaginaria

│

├── se observa en

▼

Video 2026-07-14

│

├── se explica en

▼

Audio 2026-07-10

│

├── tiene ejercicio

▼

Recepción con lanzamiento progresivo

│

└── error frecuente

▼

Golpear en movimiento

Fijate que ya no estamos guardando documentos.

Estamos construyendo relaciones.

Lo que esto permite dentro de cinco años

Imaginá que aparece un entrenador nuevo en tu equipo y pregunta:

"¿Por qué insistimos tanto en llegar antes que la pelota?"

BeachLab no le mostraría una ficha aislada.

Le mostraría:

- cómo nació esa idea;

- en qué audios la explicaste;

- en qué videos se ve;

- qué ejercicios la desarrollan;

- qué errores corrige;

- cómo evolucionó entre 2026 y 2030;

- qué otras ideas dependen de ella.

Eso transforma una explicación puntual en una metodología completa.

Mi propuesta

Antes de escribir una sola línea más de código, haría un documento fundacional que no describa pantallas ni botones.

Lo llamaría:

Modelo Conceptual de BeachLab

No hablaría de WinForms, Web, PostgreSQL ni IA.

Definiría únicamente cuáles son las entidades fundamentales del conocimiento:

- Idea (el núcleo del sistema).

- Fuente (audio, video, texto, libro, observación).

- Versión (cómo evoluciona una idea).

- Evidencia (videos, ejemplos, investigaciones).

- Relaciones (depende de, contradice, amplía, aplica a, etc.).

- Validación (qué está aprobado y qué sigue siendo experimental).

Si ese modelo conceptual es sólido, después la tecnología pasa a ser un detalle de implementación. Creo que ese documento será el verdadero cimiento de BeachLab.

Perfecto. Ahora viene la parte que más me entusiasma porque ya no estamos hablando de tecnología sino de cómo preservar tu forma de entrenar.

Creo que cometimos un error conceptual al principio.

Pensábamos:

Audio

↓

Ficha

Ahora creo que falta una etapa intermedia mucho más importante.

Audio

↓

Ideas

↓

Conocimiento

↓

Fichas

No es lo mismo.

El problema

Vos no hablás en formato libro.

Hablás como cualquier entrenador.

Ejemplo:

"...porque la jugadora llegó tarde... en realidad no llegó tarde... empezó a leer tarde... eso es distinto... porque si vos empezás a proyectar la trayectoria..."

En dos minutos aparecen:

- una corrección

- un ejemplo

- una regla

- una excepción

- un ejercicio

- una anécdota

Todo mezclado.

Si hacemos una ficha por audio...

Fracasa.

Entonces aparece una entidad nueva

IDEA

BeachLab debería trabajar con Ideas.

No con audios.

No con fichas.

Con Ideas.

Ejemplo.

Audio 001

↓

BeachLab detecta

Idea 14

"La recepción empieza antes del contacto."

Estado:

Nueva

Otra.

Idea 15

"Proyectar una trayectoria imaginaria."

Estado:

Nueva

Otra.

Idea 16

"La base debe estar estabilizada antes del golpe."

Otra.

Idea 17

"No golpear mientras el cuerpo sigue desplazándose."

Después aparece algo maravilloso.

Un mes después grabás otro audio.

Decís:

"...como ya dije otras veces... primero hay que llegar antes..."

BeachLab responde:

Esta idea ya existe.

Idea 14.

¿Desea:

○ Ignorar

○ Agregar observaciones

○ Crear nueva versión?

Eso es espectacular.

Porque deja de duplicar conocimiento.

Entonces nace otra entidad.

VERSIONES

Una idea cambia.

Nunca se reemplaza.

Ejemplo.

Idea

Llegar antes que la pelota

Versiones.

2026

Explicación inicial.

2027

Agregué el concepto del viento.

2028

Descubrí una excepción.

Nunca perdemos la evolución.

Entonces las fichas cambian.

La ficha deja de ser un archivo.

Pasa a ser una vista.

Ejemplo.

IDEA

↓

Versiones

↓

Ejemplos

↓

Videos

↓

Ejercicios

↓

Errores frecuentes

↓

Bibliografía

↓

Preguntas frecuentes

La ficha simplemente muestra todo eso.

Ahora pensemos en el video.

Subís una jugada.

La IA detecta:

Recepción.

Pregunta:

¿Qué conocimiento aplica?

No busca en internet.

Busca en tus ideas.

Encuentra.

Idea 14

Llegar antes.

Idea 22

Trayectoria imaginaria.

Idea 41

Base estable.

Y responde usando TU metodología.

Entonces cambia completamente el proyecto.

Ya no es

Editor de fichas.

Es

Editor de Ideas.

Creo que BeachLab tendrá un objeto central.

No Audio.

No Video.

No Ficha.

IDEA

Todo gira alrededor de ella.

La base de datos podría ser así.

Idea

id

titulo

estado

fecha_creacion

autor

Después.

VersionIdea

Después.

Fuente

Después.

Ejemplo

Después.

VideoRelacionado

Después.

AudioRelacionado

Después.

ConceptoRelacionado

Todo termina conectado.

Entonces aparece otra posibilidad.

Vos decís.

"Muéstrame todas las ideas relacionadas con recepción."

No devuelve fichas.

Devuelve una red.

Llegar antes

↓

Trayectoria

↓

Base

↓

Plataforma

↓

Lectura

↓

Desplazamiento

↓

Estabilidad

Y cada una tiene:

- videos

- audios

- ejemplos

- ejercicios

- investigaciones

- errores

Todo conectado.

Y acá aparece algo que puede diferenciar a BeachLab de cualquier otro sistema

No quiero construir un "repositorio de archivos".

Quiero construir un grafo de conocimiento.

Por ejemplo:

Llegar antes que la pelota

│

├── depende de

▼

Lectura temprana

│

├── mejora con

▼

Trayectoria imaginaria

│

├── se observa en

▼

Video 2026-07-14

│

├── se explica en

▼

Audio 2026-07-10

│

├── tiene ejercicio

▼

Recepción con lanzamiento progresivo

│

└── error frecuente

▼

Golpear en movimiento

Fijate que ya no estamos guardando documentos.

Estamos construyendo relaciones.

Lo que esto permite dentro de cinco años

Imaginá que aparece un entrenador nuevo en tu equipo y pregunta:

"¿Por qué insistimos tanto en llegar antes que la pelota?"

BeachLab no le mostraría una ficha aislada.

Le mostraría:

- cómo nació esa idea;

- en qué audios la explicaste;

- en qué videos se ve;

- qué ejercicios la desarrollan;

- qué errores corrige;

- cómo evolucionó entre 2026 y 2030;

- qué otras ideas dependen de ella.

Eso transforma una explicación puntual en una metodología completa.

Mi propuesta

Antes de escribir una sola línea más de código, haría un documento fundacional que no describa pantallas ni botones.

Lo llamaría:

Modelo Conceptual de BeachLab

No hablaría de WinForms, Web, PostgreSQL ni IA.

Definiría únicamente cuáles son las entidades fundamentales del conocimiento:

- Idea (el núcleo del sistema).

- Fuente (audio, video, texto, libro, observación).

- Versión (cómo evoluciona una idea).

- Evidencia (videos, ejemplos, investigaciones).

- Relaciones (depende de, contradice, amplía, aplica a, etc.).

- Validación (qué está aprobado y qué sigue siendo experimental).

Si ese modelo conceptual es sólido, después la tecnología pasa a ser un detalle de implementación. Creo que ese documento será el verdadero cimiento de BeachLab.